AI训练视频收集方案

视频收集目标

| 序号 | 作业场景 | 定义 | 识别内容 | 视频收集目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 动火作业 | 在直接或间接产生明火的工艺设施以外的禁火区内从事可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业。包括使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮、喷砂机等进行的作业。 | 电焊火花、砂轮切割、气焊火焰、喷灯、电钻机、喷砂机 | - 互联网收集各种动火作业图片视频 - 现场收集不同角度、不同远近的相关视频，包括固定摄像头以及布控球(不同高度) |
|  | 高处作业 | 有可能坠落的高处进行的作业。 | - 在设定的高处区域检测到人员（攀爬） - 系统具备摄像头高处区域设定功能 - 临时脚手架识别、临时脚手架站人 | - 互联网收集相关图片视频 - 现场固定摄像头 - 无人机采集在建工地 |
|  | 吊装作业 | 利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起，使其发生位置变化的作业。 | 识别各种吊装设备 | - 互联网采集相关图片/视频 - 现场采集吊装设备 |
|  | 动土作业 | 使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 | - 检测与识别挖掘机、推土机、压路机、打桩机等工程车辆 - 大型运输车辆不报警 | - 互联网采集相关图片/视频 - 现场采集相关视频 |
|  | 安全带识别 | 高处作业按要求需佩戴安全带，高挂低用。 | 佩戴安全带的高处作业视频 | - 互联网采集相关图片/视频 - 现场采集视频 |
|  | 监护人脱岗 | 特殊作业现场必须有一名监护人进行监护作业，监护人不得离开作业区域。 监护人一般以红袖标、马甲及不同颜色安全帽区分。 | - 以反光背心或马甲为标志 - 检测现场存在两个及以上人员，禁止单人作业 - 以上设备或区域与人员共存 | - 互联网采集相关图片/视频 - 现场采集反光背心、马甲等视频 |
|  | 烟雾 | / | - 识别烟雾 - 排除烟囱排放气体 | - 现场采集误报和正确报警的视频 |
|  | 明火 | / | - 火焰\明火检测、起火检测 - 消除灯光等误报 | - 现场采集误报和正确报警的视频 |

- 2026年1月中旬，提供化工厂园区的视频，各种场景区域，每段视频2-3分钟。

- 2026年1月中旬，提供烟火检测的训练样本，包括烟囱排放气体的场景。

- 2026年3月之前，选择一个落地的园区/企业。

- 每半个月提供一次现场采集样本。

- 提供一个简单系统：报警的时间和具体的事项。

- 两周开一次双周会。

- 提供数据库设计和接口设计。